## Slide 1: Corporate Portfolio Management
Een methode voor het invoeren en verbeteren van Portfolio Mangement
}
CPM
Paul Willems
Initiator
info@accolades.nl
06-15954824

## Slide 2: Uw bedrijf
Operationeel
Tactisch
Strategisch

## Slide 3
Operationeel
Tactisch
Strategisch

## Slide 4
Operationeel
Tactisch
Strategisch
Project
Portfolio
Management
Corporate Portfolio Management
Idee
Portfolio
Management
Service
Portfolio
Management
}
}
}

## Slide 5: Corporate Portfolio Management
Efficiënt en effectief de strategische bedrijfsdoelstellingen realiseren
De juiste mix van projecten uitvoeren.
De projecten zo goed mogelijk uitvoeren.
Het juiste services portfolio aanbieden
  Time to Market
  Kosten bewust
  Innovatief

## Slide 6: Hoe en waar start je?
Consultancy
Hulpmiddelen
Literatuur
Internet
Opleiding/methode
PMO

## Slide 7: CPM methode
De methode is een beschrijving van best practices
Geeft een beschrijving van
  Processen
  Rollen
  IT governance
  Key Performance Indicators
  Rapportages

## Slide 8: Portfolio Management hoofdprocessen
SERVICE
MANAGE-MENT
PROGRAMMA/
PROJECT
MANAGEMENT
BEDRIJFS
VOERING (BUSINESS)
1. Vaststellen Visie & Strategie
2. Aannemen van ideeën
3. Uitwerken naar programma’s en projecten
4. Prioriteren programma’s en projecten
5. Vaststellen Tactisch Portfolio
6. Maken Portfolio beslissingen
7. Bijwerken en rapporteren status portfolio
Resource Management
8. Onderhouden Services
Financial Management

## Slide 9: Idea Portfolio
Vaststellen bedrijfsdoelstellingen
Ideation/NPD
Governance
  Proces
  Rollen
KPI
  Doelen
  Business Case
Portfolio initiatieven

## Slide 10: Project Portfolio
Planningen
Budget en verwezenlijking
Resource management
Business Case
Kwaliteitsmanagement
Issue & Risk management
Scope & changemanagement
Portfolio onderhanden projecten

## Slide 11: Service Portfolio
Overdracht naar productie
Benefit realisatie
Service roadmap
Change Management
Change Advisory Board
TCO & chargeback
Portfolio Services

## Slide 12: Methode werking
Methode is geheel uitgewerkt beschreven
  Theorie; geeft een algemene beschrijving van de processen die nodig zijn voor het krijgen van controle over uw projecten.
  Beoordeling; bepaal daarmee het volwassenheidsniveau van uw organisatie.
  Business Case; bepaal aan de hand van de beoordeling op welke gebieden winst te behalen is in uw organisatie.
  Implementatie; voer de wijziging door in uw organisatie op de meest haalbare wijze.
Download via internet
Meld je aan voor Assessment & Business Case
{ voorbeeld }

## Slide 13: 3. Uitwerken naar programma’s en projecten
Visie, strategie en doelen
3.3 Creëren van projecten
Lijst met Programma ‘s en projecten
3.2 Idee koppelen aan strategie/
programma
3.1 Doelen vertalen naar programma’s
Lijst met afgekeurde ideeën
Release kalender
Lijst met ideeën
Financial
management
Doel
Rollen
Entry criteria
Input & output per proces
Methodes

## Slide 14: 3. Uitwerken naar programma’s en projecten

## Slide 15: CMM-I bepalen
Vragen | Vragenlijst 3.1 Hoeveel doelen zijn er? Hoeveel programma’s horen hierbij? Hoeveel projecten zijn gekoppeld aan strategische doelen? (4.4.1) Zijn de doelen kwantitatief of kwalitatief? SMART? Heb je een voorbeeld van een strategisch doel? Krijgen deze programma’s een apart budget? Wie bepaalt dit budget? Wie voert dit uit? Zijn alle programma’s gekoppeld aan een doel? Zijn de programma’s op dezelfde tijdslijn als de daarbij behorende doelen? Zijn de doelen van de programma’s 1 op 1 met de daarbij behorende strategische doelen? Zijn er Strategische doelen zonder programma’s? Wie draagt het eigenaarschap van de programma’s? Wie draagt het eigenaarschap van de doelen? Hoe worden deze programma’s beschreven? Wat is de volgende stap in het proces? Hoeveel tijd wordt besteed aan vergaderen? (1.4.1) Hoeveel projecten zijn onvoldoende gedocumenteerd? (1.4.1) Vragenlijst 3.2 Worden alle ideeën gekoppeld aan een Strategisch doel? Worden alle ideeën gekoppeld aan een programma? Wordt de eigenaarschap van een idee vastgelegd? Of overgedragen? Wat wordt er gedaan met ideeën die niet 123 aan een doel/programma gekoppeld (kunnen) worden?
Verbeter mogelijkheden

## Slide 16: Business Case
3. Overzicht kosten; Het overzicht geeft het budget weer dat nodig is om uiteindelijk alle projecten uit te voeren . Tevens de speelruimte bepalend die er nog bestaat bij additioneel budget. Dit is een directe vertaling van de budget aanvragen met de onderhanden projecten en programma’s. Efficiënt
Aantal uren bezig met rapportages maken (7.5.2 + 7.5.5) * uurprijs

## Slide 17: Accolades
De methode is kosteloos te downloaden
Het gebruik ervan is vrij
De methode groeit door gebruik
Additioneel:
  Formulieren voor projectgebruik
  Presentaties voor intern gebruik
  Project planningen voor invoer

## Slide 18
@AccoladesPuntNL
www.triage-it.nl
Oud Aa 4b
3621 LB Breukelen
0346 - 264 030
www.accolades.nl
Paul Willems
Paul.willems@triage-it.nl
06- 1595 4824
}
}
}